แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทรางระบายน้ำ/ขุดลอก/ท่อ/ประปา

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 256๕ (บาท) |  |  |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ 1 (เสนอโดยประชาคม ม. 1) | ในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | 1.ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นางอุทัย เฉลิมจาน รอบโรงเรียนตลาดโพธิ์(ศรีตลาดโพธิ์) สิ้นสุดที่บ้านกำนันจำลอง 2.ปรับปรุงร่องน้ำจากห้าแยก ไปตามสายทางไปทะเมนชัย | - | - | 100,000 | 100,000 | - | มีการก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 2 สาย | ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำเสียที่ท่วมขัง | กองช่าง |
| 27 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ 2 (เสนอโดยประชาคม ม. 2) | ในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | 1.จากบ้าน น.ส.อนงค์ สุวรรณฑา ถึง นานางสมจิต เหมือนวาจา 2.จากบ้านนายเด่น สำรวมรัมย์ ถึง บ้านนายเก่ง แก้วรังสี 3.จากบ้านนางคำฝาน ถึง แปลงนา นางอนงค์ ตระกูลทรัพย์ | - | - | 100,000 | - | - | รางระบายจำนวน 1 สาย | ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำเสียที่ท่วมขัง | กองช่าง |

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทรางระบายน้ำ/ขุดลอก/ท่อ/ประปา

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 256๕ (บาท) |  |  |  |
| 28 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ 4 (เสนอโดยประชาคม ม. 4) | ในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | 1.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | - | - | 100,000 | 100,000 | - | รางระบายน้ำในหมู่บ้านร้อยละ 80 ขึ้นไป | ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำเสียที่ท่วมขัง | กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ 5 (เสนอโดยประชาคม ม. 5) | ในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | 1. จากบ้านนางทอน สำรวมรัมย์ ถึง บ้านนายทองสุข สมศรี | - | - | 100,000 | - | - | รางระบายจำนวน 1 สาย | ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำเสียที่ท่วมขัง | กองช่าง |
| 30 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ 6 | ในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | 1. สายหน้าบ้านนายสมร กุลมุล | - | - | 100,000 | - | - | รางระบายจำนวน 1 สาย | ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำเสียที่ท่วมขัง | กองช่าง |
| 31 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ 7 | ในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | 1. สายด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน | - | - | 100,000 | - | - | รางระบายจำนวน 1 สาย | ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำเสียที่ท่วมขัง | กองช่าง |

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทรางระบายน้ำ/ขุดลอก/ท่อ/ประปา

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 256๕ (บาท) |  |  |  |
| 32 | โครงการขุดลอก บ้านนาตลาดโพธิ์ ม.5 (เสนอโดยประชาคม ม.5) | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค การเกษตร | 1. ขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณะ | # - | # - | # 250,000 | # 200,000 | - | # ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | # กองช่าง |
| 33 | โครงการขุดลอก บ้านตลาดโพธิ์ ม.3 (เสนอโดยประชาคม ม.3) | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค การเกษตร | 1. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำชลประทานตลาดโพธิ์ 2. ขุดลอกหนองกระทุม หนองไฮ 3. ขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 3 4. ขุดลอกสระท่าระเวียง |  | # 500,000 | # 500,000 | # 200,000 | 500,000 | # ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | # กองช่าง |
| 34 | โครงการขุดลอก บ้านนาตลาดโพธิ์ ม.5 (เสนอโดยประชาคม ม.5) | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค การเกษตร | 1. ขุดลอกสระหนองไฮน้อย 2. โครงการขุดสระโคกหนองแสง | # - | # - | # 200,000 | # 200,000 | - | # ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | # กองช่าง |

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทรางระบายน้ำ/ขุดลอก/ท่อ/ประปา

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 256๕ (บาท) |  |  |  |
| 35 | โครงการขุดลอก บ้านตลาดโพธิ์ ม.7 (เสนอโดยประชาคม ม.7) | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค การเกษตร | 1. หนองตาโกก 2. ขุดลอกลำห้วยโสกกะสี 3. ขุดลอกลำห้วยทะเมนชัย | # - | # -- | # 300,000 | # 200,000 | - | # ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | # กองช่าง |
| 36 | โครงการขุดลอก บ้านตลาดโพธิ์ ม.8 (เสนอโดยประชาคม ม.8) | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค การเกษตร | 1. ขุดสระบริเวณติดลำห้วยทะเมนชัย หนองกระทุ่ม 2.ขุดลอกสระน้ำสาธารณะสำนักวงฆ์บุตาแหบ | # - | # -- | # 200,000 | # 200,000 | - | # ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | # กองช่าง |
| 37 | โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตตำบลตลาดโพธิ์ หมู่ที่ 1-9 (เสนอโดยประชาคม ม.1 - 9) | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค การเกษตร | # หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต. ตลาดโพธิ์ | # - | # 100,000 | # 100,000- | 100,000 | # 100,000 | # จำนวนครั้งที่ได้ปรับปรุงระบบประปา | # ประชาชนตำบลตลาดโพธิ์ได้ใช้น้ำที่สะอาดและทั่วถึงทุกหลังคาเรือน | # กองช่าง |

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทรางระบายน้ำ/ขุดลอก/ท่อ/ประปา

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 256๕ (บาท) |  |  |  |
| 38 | โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำผลิตน้ำประปาพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 9 | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค –บริโภค | ก่อสร้างโรงสูบน้ำผลิตน้ำประปาจากสระป่าช้า และวางท่อส่งน้ำไปยังถังผลิตประปาหมู่บ้าน | # - | # 400,000- | - | - | - | มีการก่อสร้าง | ประชาชนในหมู่ที่ 9 มีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | # กองช่าง |
| 39 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค –บริโภค | โรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 | - | 200,000 | - | - | - | มีการก่อสร้าง | ประชาชนในหมู่ที่ 1 มีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | # กองช่าง |
| 40 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค –บริโภค | 1.สระประปา หมู่ที่ 3 2. สระป่าช้า หมู่ที่ 2 | - | 200,000 | - | - | 200,000 | มีการก่อสร้าง | ประชาชนในหมู่ที่ 2 มีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | # กองช่าง |

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทรางระบายน้ำ/ขุดลอก/ท่อ/ประปา

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 256๕ (บาท) |  |  |  |
| 41 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค –บริโภค | 1.สระประปา หมู่ที่ 3 | - | 200,000 | - | - | - | มีการก่อสร้าง | ประชาชนในหมู่ที่ 3 มีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | # กองช่าง |
| 42 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค –บริโภค | 1.โรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 4 | - | 200,000 | - | - | - | มีการก่อสร้าง | ประชาชนในหมู่ที่4 มีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | # กองช่าง |
| 43 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค –บริโภค | 1.สระหนองคูน้อย หมู่ที่ 5 | - | 200,000 | - | - | - | มีการก่อสร้าง | ประชาชนในหมู่ที่5 มีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | # กองช่าง |

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทรางระบายน้ำ/ขุดลอก/ท่อ/ประปา

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 256๕ (บาท) |  |  |  |
| 44 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค –บริโภค | 1.โรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 6 | - | 200,000 | - | - | - | มีการก่อสร้าง | ประชาชนในหมู่ที่6 มีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | # กองช่าง |
| 45 | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค –บริโภค | 1.สระห้วยโตน หมู่ที่ 7 | - | 100,000 | - | - | - | มีการก่อสร้าง | ประชาชนในหมู่ที่7 มีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | # กองช่าง |
| 46 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค –บริโภค | 1.สระน้ำสาธารณะสำนักสงฆ์บุตาแหบ หมู่ที่ 8 | - | - | - | - | 200,000 | มีการก่อสร้าง | ประชาชนในหมู่ที่8 มีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | # กองช่าง |