แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะชุมชน

ประเภทไฟฟ้า ถนน ที่สาธารณะ

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 256๕ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | # อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า ในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล | ๑) เพื่อขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงฟ้า | # - ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | # 500,000 | # - | # - | # - | # - | มีการขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า | # มีไฟฟ้าฟ้าใช้ในการการทำงานอย่างเพียงพอและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | # -กองช่าง # -การไฟฟ้า |
| 2 | # อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 1 (เสนอโดยประชาคม ม. 1) | ๑) เพื่อขยายเขตไฟฟ้า | # 1. เปลี่ยนเสาไฟฟ้าบ้านนางแฉล้ม นักปราชญ์ # 2. เปลี่ยนเสาไฟฟ้าบ้านนายไสว สาลีรัมย์ | # - | # - | # 50,000 | # 50,000 | # - | มีการขยายเขตงไฟฟ้าจำนวน 2 แห่ง | # ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | # -กองช่าง # -การไฟฟ้า |
| 3 | # อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 2 (เสนอโดยประชาคม ม. 2) | ๑) เพื่อขยายเขตไฟฟ้า | # 1. ซอยบ้านนางหยาดทิพย์ สินชัยรัมย์ # 2. ซอยบ้านนางนวลจันทร์ อ่อนสะอาด # 3. หนองสระบอน | # - | # - | # 50,000 | # 50,000 | # - | มีการขยายเขตงไฟฟ้าจำนวน 3 แห่ง | # ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | # กองช่าง # -การไฟฟ้า |

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะชุมชน

ประเภทไฟฟ้า ถนน ที่สาธารณะ

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 256๕ (บาท) |  |  |  |
| 4 | # อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 3 (เสนอโดยประชาคม ม. 3) | ๑) เพื่อขยายเขตไฟฟ้า | # 1. สระตะวันออกตามถนนด้านทิศตะวันตก # 2. จากบ้านนายค่าย มีมุข ถึงบ้านนายสมาน งามดี พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า # 3. สระกลางด้านทิศตะวันตก | # - | # - | # 50,000 | # 50,000 | # - | มีการขยายเขตงไฟฟ้าจำนวน 3 แห่ง | # ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | # -กองช่าง # -การไฟฟ้า |
| 5 | # อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 5 (เสนอโดยประชาคม ม. 5) | ๑) เพื่อขยายเขตไฟฟ้า | # 1. จากลานอ้อย ถึง นานายชูพล สีดา | # - | # - | # 50,000 | # - | # - | มีการขยายเขตงไฟฟ้าจำนวน 1 แห่ง | # ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | # -กองช่าง # -การไฟฟ้า |
| 6 | # อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 6 (เสนอโดยประชาคม ม. 6) | ๑) เพื่อขยายเขตไฟฟ้า | # 1. ซอยบ้านนายหมุน สำเรียนรัมย์ # พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า | # - | # - | # 50,000 | # - | # - | มีการขยายเขตงไฟฟ้าจำนวน 1 แห่ง | # ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | # -กองช่าง # -การไฟฟ้า |
| 7 | # อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 8 (เสนอโดยประชาคม ม. 8) | ๑) เพื่อขยายเขตไฟฟ้า | # 1. บ้านนายหนูจันทร์ สังวาลรัมย์ # 2. บ้านนางสุกานดา สังวาลรัมย์ | # - | # - | # 50,000 | # 50,000 | # - | มีการขยายเขตงไฟฟ้าจำนวน 2 แห่ง | # ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | # -กองช่าง # -การไฟฟ้า |

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะชุมชน

ประเภทไฟฟ้า ถนน ที่สาธารณะ

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 256๕ (บาท) |  |  |  |
| 8 | # อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 9 (เสนอโดยประชาคม ม. 9) | ๑) เพื่อขยายเขตไฟฟ้า | # 1. จากบ้านนางโสภา ถึง บ้านนายทองพูน จันทร์ประสงค์ # 2. จากถนนเส้นหนองไฮ ถึง เขตลำปลายมาศ # 3. จากบ้านนายทวี สดชื่น ถึง บ้านนายภูธร สดชื่น # 4. จากบ้านนายเปลื้อง พวงแก้ว ไปตามสายทางบ้านบริหารชนบท | # - | # - | # 50,000 | # 50,000 | # - | มีการขยายเขตงไฟฟ้าจำนวน 4 แห่ง | # ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | # -กองช่าง # -การไฟฟ้า |
| 9 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง | เพื่อให้ประชนที่ใช้เส้นทางสัญจร มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย | ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทาง หมู่ที่ 1 - 9 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | # 100,000 | ร้อยละของเส้นทางที่มีไฟส่องสว่าง | อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ลดลง ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกสบายในการเดินทาง | -กองช่าง |
| 10 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ | เพื่อให้ประชนที่ใช้เส้นทางสัญจร มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย | ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เส้นทาง หมู่ที่ 1 - 9 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | # 100,000 | ร้อยละของเส้นทางที่มีไฟส่องสว่าง | อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ลดลงประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกสบายในการเดินทาง | -กองช่าง |

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะชุมชน

ประเภทไฟฟ้า ถนน ที่สาธารณะ

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 256๕ (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 | 1.เพื่อเป็นการดูแลรักษาที่สาธารณะ 2.เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย | 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมลงหินคลุกรอบ สระหนองคูบ้านนา | - | - | 100,000 | 100,000 | # - | มีการปรับปรุง | พื้นที่สาธารณะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม | กองช่าง |
| 12 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณะ หมู่ที่ 2 | 1.เพื่อเป็นการดูแลรักษาที่สาธารณะ 2.เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย | 1. ลานกีฬาสระบอน 2. ศาลาขุนจำนงค์ 3. กั้นเขตสระบอน 4. กั้นเขตป่าช้า | - | - | 100,000 | 100,000 | # - | มีการปรับปรุง | พื้นที่สาธารณะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม | กองช่าง |
| 13 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณะ หมู่ที่ 3 | 1.เพื่อเป็นการดูแลรักษาที่สาธารณะ 2.เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย | 1 อ่างเก็บน้ำชลประทาน 2 รอบสระประปา หมู่ที่ 3 | - | - | 100,000 | 100,000 | # - | มีการปรับปรุง | พื้นที่สาธารณะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม | กองช่าง |

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะชุมชน

ประเภทไฟฟ้า ถนน ที่สาธารณะ

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 256๕ (บาท) |  |  |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณะ หมู่ที่ 4 | 1.เพื่อเป็นการดูแลรักษาที่สาธารณะ 2.เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย | 1. หนองตลาดเหนือ 2. ทำรั้วแนวกั้นรอบสระอ้อมแก้วฝั่งด้านตะวันตก | - | - | - | 100,000 | # 100,000 | มีการปรับปรุง | พื้นที่สาธารณะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม | กองช่าง |
| 15 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 | 1.เพื่อเป็นการดูแลรักษาที่สาธารณะ 2.เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย | 1. ก่อสร้างรั้วรอบสระหนองคูน้อย | - | - | - | -- | # 100,000 | มีการปรับปรุง | พื้นที่สาธารณะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม | กองช่าง |
| 16 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณะ หมู่ที่ 6 | 1.เพื่อเป็นการดูแลรักษาที่สาธารณะ 2.เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย | 1. หนองตานูน | - | - | - | -- | 100,000 | มีการปรับปรุง | พื้นที่สาธารณะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม | กองช่าง |
| 17 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณะ หมู่ที่ 9 | 1.เพื่อเป็นการดูแลรักษาที่สาธารณะ | 1. รอบสระป่าช้า | - | - | - | -- | 100,000 | มีการปรับปรุง | พื้นที่สาธารณะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม | กองช่าง |

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะชุมชน

ประเภทไฟฟ้า ถนน ที่สาธารณะ

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 256๕ (บาท) |  |  |  |
| 18 | โครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิด | เพื่อเป็นการรักษาความภัยด้านชีวิตและทรัพย์ให้กับประชาชนในพื้นที่ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด ตำบลตลาดโพธิ์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | # 150,000 | ร้อยละหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้งกล้องวงจรปิด | เกิดความปลอดภัยขึ้นในชุมชน | - สำนักปลัด |
| 19 | # โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีพื้นที่ในการทำกิจต่างๆ ในพื้นที่ | # 1. ด้านหน้าเมรุ หมู่ที่ 2 # 2. ด้านข้างเมรุ | # - | # - | # 250,000 | # 200,000 | # - | มีการก่อสร้าง | # ประชานในพื้นที่มีความสะดวกสะบายในการทำกิจกรรมในพื้นที่ | # -กองช่าง |
| 20 | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว | เพื่อสะดวกในการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ | ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1-9 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | # 20,000 | จำนวนหอกระจายข่าวที่ปรับปรุง | สะดวกในการติดต่อสื่อสาร | - กองช่าง |